GIMIGLIANO MARIANNA – 0000915343, DAGHIA MARTINA – 0000915665, ZAULI MARTINA – 0000915901

DIARIO DEL PROGETTO

**23/02**

ATTIVITA’: Creazione repository su GitHub e account Trello e Jira. Setup vari.

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/dca6faa398d9952b4ab310be9082f2cced012fb8>

RUOLI:


Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli – Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**SPRINT 1**

**08 ago – 12 ago**

PRODUCT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 1:

****

SPRINT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 1:

****

**09/08**

ATTIVITA’: SPRINT PLANNING + DAILY SCRUM + Creazione progetto in Eclipse, download e studio del funzionamento delle librerie aggiuntive per il progetto. Creazione scheletro documentazione.

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/4c83672aab193906ef8e9ed20c5e166f582bba54>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli – Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**12/08**


ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Studio della strutturazione di un progetto GWT. Creazione pagina di home lato xml e lato java + SPRINT REVIEW AND RETROSPECTIVE.

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/960ea87e523e19f5b297ea1138fb5c44e59fe851>


RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli – Product Owner

PRODUCT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 1:

****

SPRINT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 1:

****

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SPRINT 2**


**15 ago – 20 ago**

PRODUCT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 2:

**Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente**

SPRINT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 2:

****

**17/08**

ATTIVITA’: SPRINT PLANNING + DAILY SCRUM + Creazione di tutte le pagine grafiche per un utente generico. Creazione delle classi per ogni oggetto dell’applicazione (es Utente.java, Studente.java, ecc.). Primi approcci al funzionamento del database.

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/f77b3ff8e9448b348211f0c2cb27e4504531d729>

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**18/08**

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Creazione di tutte le pagine grafiche per un utente Studente. Primi tentativi di far funzionare MapDB e i file “greeting”.

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/9a2aae2e45bf93829d9a32b79e22da6c256a6563>

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**19/08**


ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Implementate alcune funzioni Studente (login, dati personali, elenco corsi, iscrizione corso, voti) + SPRINT REVIEW AND RETROSPECTIVE.

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/7f2c324dbd2e53fd123b92e207631d11d5372d90>


RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

PRODUCT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 2:

****

SPRINT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 2:


****

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**SPRINT 3**

**20 ago – 24 ago**

PRODUCT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 3:

****

SPRINT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 3:

****

**20/08**

ATTIVITA’: SPRINT PLANNING + DAILY SCRUM + Pagine grafiche per Docente. Implementate alcune funzioni Docente (area personale, crea-modifica-cancella corso).

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/439c2ea25a2e848235b528544d2ae6c3fd893ba2>

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**22/08**

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Funzioni Studente COMPLETO (dati personali, elenco esami e iscrizione). Implementate alcune funzioni Docente (crea-modifica-cancella corso, crea-modifica-cancella esame, voti). Alcune pagine grafiche per Amministratore e Segreteria.

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/60f2e3ca2161a78c17ffadf9d934bcd0b967ef21>

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**23/08**

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Completate pagine grafiche Amministratore. Funzioni Amministratore COMPLETO (visualizzazione utenti, creazione e modifica account) + SPRINT REVIEW AND RETROSPECTIVE.

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/5136572faeabec2d20278fc53b67f3a38e67bd12>

RUOLI:


Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

PRODUCT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 3:

**Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente**

SPRINT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 3:



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SPRINT 4**


**25 ago – 28 ago**

PRODUCT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 4:

**Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente**

SPRINT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 4:

****

**25/08**

ATTIVITA’: SPRINT PLANNING + DAILY SCRUM + Funzioni Docente COMPLETO (invio voti). Completate pagine grafiche Segreteria. Funzioni Segreteria COMPLETO (visualizzazione utenti, pubblicazione voti). Correzione classi “Iscrizione” per problemi con le chiavi delle mappe. Aggiunta controlli vari sui metodi del db.

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/df8bac03d1173f85deb413030616a396606a0137>

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**26/08**

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Correzioni bug, miglioramento grafica, completamento della scrittura dei commenti al codice.

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/934febc46238960f038cca2963a919e541eddbcc>

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**27/08**


ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Correzioni bug + SPRINT REVIEW AND RETROSPECTIVE.

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/801d31e2987e20138b52448e0abebca7406fae02>


RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

PRODUCT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 4:

****

SPRINT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 4:



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------