GIMIGLIANO MARIANNA – 0000915343, DAGHIA MARTINA – 0000915665, ZAULI MARTINA – 0000915901

DIARIO DEL PROGETTO

LINK ALLA PAGINA TRELLO PER VISUALIZZARE IL PRODUCT BACKLOG COMPLETO: <https://trello.com/b/IEdmVEEe/product-backlog>

**23/02**

ATTIVITA’: Creazione repository su GitHub e account Trello e Jira. Setup vari.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Creazione Progetto |  |  |
| Creazione documentazione |  |  |
| … |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/dca6faa398d9952b4ab310be9082f2cced012fb8>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli – Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SPRINT 1**

**08 ago – 14 ago**

**09/08**

ATTIVITA’: Creazione progetto in Eclipse, download e studio del funzionamento delle librerie aggiuntive per il progetto. Creazione scheletro documentazione.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Home del sito |  | Creazione progetto |
| Pagine utente generico |  | Creazione documentazione |
| … |  |  |

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/4c83672aab193906ef8e9ed20c5e166f582bba54>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli – Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**12/08**

ATTIVITA’: Studio della strutturazione di un progetto GWT. Creazione pagina di home lato xml e lato java.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Pagine utente generico |  | … |
| Creazione classi (da modello di dominio) |  | Home del sito |
| Classi del database |  |  |
| … |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/960ea87e523e19f5b297ea1138fb5c44e59fe851>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli – Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SPRINT 2**

**15 ago – 21 ago**

**17/08**

ATTIVITA’: Creazione di tutte le pagine grafiche per un utente generico. Creazione delle classi per ogni oggetto dell’applicazione (es Utente.java, Corso.java, ecc.). Primi approcci al funzionamento del database.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Pagine grafiche per Studente | Classi del database | … |
| … |  | Pagine utente generico |
|  |  | Creazione classi (da modello di dominio) |

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/f77b3ff8e9448b348211f0c2cb27e4504531d729>

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**18/08**

ATTIVITA’: Creazione di tutte le pagine grafiche per un utente Studente. Primi tentativi di far funzionare MapDB e i file “greeting”.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Metodi della classe database per gli studenti | Classi del database | … |
| … |  | Pagine grafiche per Studente |
|  |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/9a2aae2e45bf93829d9a32b79e22da6c256a6563>

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**19/08**

ATTIVITA’: Implementate alcune funzioni Studente (login, dati personali, elenco corsi, iscrizione corso, voti).

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
|  | Metodi della classe database per gli studenti | … |
|  |  | Classi del database |
|  |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/7f2c324dbd2e53fd123b92e207631d11d5372d90>

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**20/08**

ATTIVITA’: Pagine grafiche per Docente. Implementate alcune funzioni Docente (area personale, crea-modifica-cancella corso).

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
|  |  | … |
|  |  | Metodi della classe database per gli studenti |
|  |  |  |

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/439c2ea25a2e848235b528544d2ae6c3fd893ba2>

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SPRINT 3**

**22 ago – 28 ago**

**22/08**

ATTIVITA’: Funzioni Studente COMPLETO (dati personali, elenco esami e iscrizione). Implementate alcune funzioni Docente (crea-modifica-cancella corso, crea-modifica-cancella esame, voti). Alcune pagine grafiche per Amministratore e Segreteria.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
|  |  | … |
|  |  | Metodi della classe database per gli studenti |
|  |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/60f2e3ca2161a78c17ffadf9d934bcd0b967ef21>

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**23/08**

ATTIVITA’: Completate pagine grafiche Amministratore. Funzioni Amministratore COMPLETO (visualizzazione utenti, creazione e modifica account).

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
|  |  | … |
|  |  | Metodi della classe database per gli studenti |
|  |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/5136572faeabec2d20278fc53b67f3a38e67bd12>

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**25/08**

ATTIVITA’: Funzioni Docente COMPLETO (invio voti). Completate pagine grafiche Segreteria. Funzioni Segreteria COMPLETO (visualizzazione utenti, pubblicazione voti). Correzione classi “Iscrizione” per problemi con le chiavi delle mappe. Aggiunta controlli vari sui metodi del db.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
|  |  | … |
|  |  | Metodi della classe database per gli studenti |
|  |  |  |

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/df8bac03d1173f85deb413030616a396606a0137>

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**26/08**

ATTIVITA’: Correzioni bug, miglioramento grafica, completamento della scrittura dei commenti al codice.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
|  |  | … |
|  |  | Metodi della classe database per gli studenti |
|  |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/934febc46238960f038cca2963a919e541eddbcc>

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**27/08**

ATTIVITA’: Correzioni bug.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
|  |  | … |
|  |  | Metodi della classe database per gli studenti |
|  |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/801d31e2987e20138b52448e0abebca7406fae02>

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------