DIARIO DEL PROGETTO

\*per comodità è stato riportato in ogni giornata solo la parte del backlog di interesse.

LINK ALLA PAGINA TRELLO: <https://trello.com/b/IEdmVEEe/product-backlog>

**23/02**

ATTIVITA’: Creazione repository su Github e account Trello e Jira. Setup vari.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Creazione Progetto |  |  |
| Creazione documentazione |  |  |
| … |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/dca6faa398d9952b4ab310be9082f2cced012fb8>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli - Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**09/08**

ATTIVITA’: Creazione progetto in Eclipse, download e studio del funzionamento delle librerie aggiuntive per il progetto. Creazione scheletro documentazione.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Home del sito |  | Creazione progetto |
| Pagine utente generico |  | Creazione documentazione |
| … |  |  |

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/4c83672aab193906ef8e9ed20c5e166f582bba54>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Development Team, Zauli - Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**12/08**

ATTIVITA’: Studio della strutturazione di un progetto gwt. Creazione pagina di home lato xml e lato java.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Pagine utente generico |  | … |
| Creazione classi (da modello di dominio) |  | Home del sito |
| Classi del database |  |  |
| … |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/960ea87e523e19f5b297ea1138fb5c44e59fe851>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Development Team, Zauli - Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**17/08**

ATTIVITA’: Creazione di tutte le pagine grafiche per un utente generico. Creazione delle classi per ogni oggetto dell’applicazione (es Utente.java, Corso.java, ecc). Primi approcci al funzionamento del database.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Pagine grafiche per Studente | Classi del database | … |
| … |  | Pagine utente generico |
|  |  | Creazione classi (da modello di dominio) |

COMMIT:

<https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/f77b3ff8e9448b348211f0c2cb27e4504531d729>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Development Team, Zauli - Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**18/08**

ATTIVITA’: Creazione di tutte le pagine grafiche per un utente Studente. Primi tentativi di far funzionare mapDB e i file “greeting”.

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
| Metodi della classe database per gli studenti | Classi del database | … |
| … |  | Pagine grafiche per Studente |
|  |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/9a2aae2e45bf93829d9a32b79e22da6c256a6563>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Development Team, Zauli - Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**19/08**

ATTIVITA’: Implementate alcune funzioni Studente tramite mapDB (login, dati personali, elenco corsi, iscrizione corso, voti).

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
|  | Metodi della classe database per gli studenti | … |
|  |  | Classi del database |
|  |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/7f2c324dbd2e53fd123b92e207631d11d5372d90>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Development Team, Zauli - Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**20/08**

ATTIVITA’:

BACKLOG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA FARE | IN ESECUZIONE | FATTO |
|  |  | … |
|  |  | Metodi della classe database per gli studenti |
|  |  |  |

COMMIT: <https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/7f2c324dbd2e53fd123b92e207631d11d5372d90>

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Development Team, Zauli - Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------