GIMIGLIANO MARIANNA – 0000915343, DAGHIA MARTINA – 0000915665, ZAULI MARTINA – 0000915901

DIARIO DEL PROGETTO

23/02

ATTIVITA’: Creazione repository su GitHub e account Trello e Jira. Setup vari.

COMMIT: https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/dca6faa398d9952b4ab310be9082f2cced012fb8

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli – Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRINT 1

08 ago – 12 ago

PRODUCT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 1:

SPRINT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 1:

09/08

ATTIVITA’: SPRINT PLANNING + DAILY SCRUM + Creazione progetto in Eclipse, download e studio del funzionamento delle librerie aggiuntive per il progetto. Creazione scheletro documentazione.

COMMIT:

https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/4c83672aab193906ef8e9ed20c5e166f582bba54

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli – Product Owner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/08

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Studio della strutturazione di un progetto GWT. Creazione pagina di home lato xml e lato java + SPRINT REVIEW AND RETROSPECTIVE.

COMMIT: https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/960ea87e523e19f5b297ea1138fb5c44e59fe851

RUOLI:

Daghia – Scrum Master/Develop. Team, Gimigliano – Develop. Team, Zauli – Product Owner

PRODUCT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 1:

SPRINT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 1:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRINT 2

15 ago – 20 ago

PRODUCT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 2:

SPRINT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 2:

17/08

ATTIVITA’: SPRINT PLANNING + DAILY SCRUM + Creazione di tutte le pagine grafiche per un utente generico. Creazione delle classi per ogni oggetto dell’applicazione (es Utente.java, Studente.java, ecc.). Primi approcci al funzionamento del database.

COMMIT:

https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/f77b3ff8e9448b348211f0c2cb27e4504531d729

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/08

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Creazione di tutte le pagine grafiche per un utente Studente. Primi tentativi di far funzionare MapDB e i file “greeting”.

COMMIT: https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/9a2aae2e45bf93829d9a32b79e22da6c256a6563

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19/08

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Implementate alcune funzioni Studente (login, dati personali, elenco corsi, iscrizione corso, voti) + SPRINT REVIEW AND RETROSPECTIVE.

COMMIT: https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/7f2c324dbd2e53fd123b92e207631d11d5372d90

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

PRODUCT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 2:

SPRINT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 2:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRINT 3

20 ago – 24 ago

PRODUCT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 3:

SPRINT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 3:

20/08

ATTIVITA’: SPRINT PLANNING + DAILY SCRUM + Pagine grafiche per Docente. Implementate alcune funzioni Docente (area personale, crea-modifica-cancella corso).

COMMIT:

https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/439c2ea25a2e848235b528544d2ae6c3fd893ba2

RUOLI:

Daghia – Product Owner, Gimigliano – Scrum Master/Develop. Team, Zauli – Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/08

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Funzioni Studente COMPLETO (dati personali, elenco esami e iscrizione). Implementate alcune funzioni Docente (crea-modifica-cancella corso, crea-modifica-cancella esame, voti). Alcune pagine grafiche per Amministratore e Segreteria.

COMMIT: https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/60f2e3ca2161a78c17ffadf9d934bcd0b967ef21

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/08

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Completate pagine grafiche Amministratore. Funzioni Amministratore COMPLETO (visualizzazione utenti, creazione e modifica account) + SPRINT REVIEW AND RETROSPECTIVE.

COMMIT: https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/5136572faeabec2d20278fc53b67f3a38e67bd12

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

PRODUCT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 3:

SPRINT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 3:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRINT 4

25 ago – 28 ago

PRODUCT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 4:

SPRINT BACKLOG ALL’INIZIO DELLO SPRINT 4:

25/08

ATTIVITA’: SPRINT PLANNING + DAILY SCRUM + Funzioni Docente COMPLETO (invio voti). Completate pagine grafiche Segreteria. Funzioni Segreteria COMPLETO (visualizzazione utenti, pubblicazione voti). Correzione classi “Iscrizione” per problemi con le chiavi delle mappe. Aggiunta controlli vari sui metodi del db.

COMMIT:

https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/df8bac03d1173f85deb413030616a396606a0137

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/08

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Correzioni bug, miglioramento grafica, completamento della scrittura dei commenti al codice.

COMMIT: https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/934febc46238960f038cca2963a919e541eddbcc

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/08

ATTIVITA’: DAILY SCRUM + Correzioni bug + SPRINT REVIEW AND RETROSPECTIVE.

COMMIT: https://github.com/MariannaGimigliano/Progetto_IngegneriaSW/commit/801d31e2987e20138b52448e0abebca7406fae02

RUOLI:

Daghia – Develop. Team, Gimigliano – Product Owner, Zauli – Scrum Master/Develop. Team

PRODUCT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 4:

SPRINT BACKLOG ALLA FINE DELLO SPRINT 4:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINK ALLA PAGINA TRELLO PER VISUALIZZARE IL PRODUCT BACKLOG COMPLETO: https://trello.com/b/IEdmVEEe/product-backlog

LINK ALLA PAGINA JIRA PER VISUALIZZARE LO SPRINT BACKLOG COMPLETO:

https://mariannagimigliano.atlassian.net/jira/software/projects/UN/boards/1/backlog